แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 และ 2)

1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลปรางหมู่  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ  คูน้ำเพื่อเกื้อหนุนภาคการเกษตร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) | 30,000 | เทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 เม.ย.- 30ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไสครู - ทุ่งหมอใหญ่ หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไสครู - ทุ่งหมอใหญ่ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 579.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.25 เมตร | 423,200 | หมู่ที่ 7 ตำบลปรางหมู่ | 1 ก.พ.- 31 ก.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเตียน - ชลประทาน หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเตียน - ชลประทาน หมู่ที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร | 485,500 | หมู่ที่ 4 ตำบลปรางหมู่ | 1 ก.พ.- 31 ก.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองช่าง |

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางโพรง - บ้านกล้วย หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางโพรง - บ้านกล้วย หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร | 484,100 | หมู่ที่ 7 ตำบลปรางหมู่ | 1 ก.พ.- 31 ก.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองช่าง |
| 5 | วัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำและวัสดุอื่น ๆ | 80,000 | หมูที่ 1-9 ตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 27.50% | 22,000 | กองช่าง |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าแรงต่ำและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง

(1) แผนงานเคหะชุมชน

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของเทศบาล ตำบลปรางหมู่ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง | 40,000 | เทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองช่าง |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแนวติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าแรงต่ำและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง

(2) แผนงานการพาณิชย์

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าน้ำประปา | จ้างเหมาเอกชนเก็บค่าน้ำประปา เพื่อปฏิบัติหน้าที่จดมาตรประปา และจัดเก็บค่าน้ำประปา โดยผู้รับจ้างจะต้องสามารถเก็บเงินค่าน้ำประปาเดือนปัจจุบันได้ 100 % ของจำนวนผู้ใช้ประปาทั้งหมดของเดือน นั้น ๆ โดยได้รับค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ 20 % ของจำนวนเงินค่าน้ำประปาที่เก็บได้โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน | 320,000 | เทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30.00% | 109,823 | กองคลัง |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

1.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมี

(1) แผนงานการเกษตร

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ | 20,000 | เทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 เม.ย - 30 ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลปรางหมู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลปรางหมู่ ครั้งที่ 41 เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าจัดเตรียมสถานที่ วันเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ของรางวัลเงินรางวัล ฯลฯ | 400,000 | สนามกีฬาเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 - 25 ก.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2568 เป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ฯลฯ | 50,000 | สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงและสถานที่อื่นๆ ตามที่ อบจ. พท.กำหนด | 1 ก.พ. - 31 มี.ค.69 | ดำเนินการแล้ว | 100 | 20,300 | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดพานดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องถวายสังฆทาน ฯลฯ | 70,000 | เทศบาลตำบลปรางหมู่ | 10 เม.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองการศึกษา |

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 4 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ รางวัลฯลฯ | 80,000 | เทศบาลตำบลปรางหมู่ | 10 ม.ค.69 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 80,000 | กองการศึกษา |
| 5 | วัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอลตาข่าย ฯลฯ มอบให้ คณะกรรมการหมู่บ้านของตำบลปรางหมู่ จำนวน 9 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบลปรางหมู่ เพื่อให้บุคลและประชาชนทั่วไปใช้ในการออกกำลังกาย | 100,000 | หมู่ที่ 1 - 9ตำบลปรางหมู่ และเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองการศึกษา |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ

(1) แผนงานการศึกษา

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน | 366,400 | ศพด.บ้านแหลมยางและ ศพด.วัด ปรางหมู่นอก | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60% | 219,240 | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 2) ค่าจัดการเรียนการสอน | เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดปรางหมู่นอก จัดสรรตามจำนวน เด็กเล็กอัตราคนละ 2,040 บาท | 96,400 | ศพด.บ้านแหลมยางและ ศพด.วัด ปรางหมู่นอก | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 3) ค่าหนังสือเรียน | ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรอัตราคนละ 200 บาท/ปี | 6,000 | ศพด.บ้านแหลมยางและ ศพด.วัด ปรางหมู่นอก | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4) ค่าอุปกรณ์การเรียน | ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรอัตรา คนละ 290 บาท/ปี | 8,700 | ศพด.บ้านแหลมยางและ ศพด.วัด ปรางหมู่นอก | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองการศึกษา |

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรอัตรา คนละ 325 บาท/ปี | 9,800 | ศพด.บ้านแหลมยางและ ศพด.วัด ปรางหมู่นอก | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก จัดสรรอัตรา คนละ 570 บาท/ปี | 17,100 | ศพด.บ้านแหลมยางและ ศพด.วัด ปรางหมู่นอก | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองการศึกษา |
| 7 | วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริม) (นม) | อาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 อัตรา คนละ 7.97 บาท | 396,600 | ศพด.บ้านแหลมยาง/ ศพด.วัด ปรางหมู่นอก/ โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 20% | 74,483.50 | กองการศึกษา |
| 8 | อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัทลุง เขต 1 | ค่าอาหารกลางวันเด็กเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 200 วัน | 654,200 | โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) | 1 พ.ย.68-31 ส.ค.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 301,400 | กองการศึกษา |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

(1) แผนงานสาธารณสุข

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในแต่ละหมู่บ้านเช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีดยา แอลกอฮอร์ สำลี ฯลฯ | 29,200 | หมู่ที่ 1-9 ตำบลปรางหมู่ | 1 มี.ค. - 31 ก.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เป็นค่าตรวจสุขภาพ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 100,000 | ทต.ปรางหมู่ | 1 ม.ค. - 31 ส.ค.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 10% | 8.,482 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เป็นค่าใช้จ่ายค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 50,000 | ทต.ปรางหมู่ | 1 ม.ค. - 31 ส.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 4 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | เป็นค่าใช้จ่ายค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าสถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 30,000 | ทต.ปรางหมู่ | 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 20,317 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 5 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 20,000 | ทต.ปรางหมู่ | 1 มิ.ย.-31 ส.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 6 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลปรางหมู่ | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 13,000 | ทต.ปรางหมู่ | 1 ม.ค. - 31 พ.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 7 | โครงการส่งเสริมการจัดทำชุมชนปลอดขยะตำบล ปรางหมู่ | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 13,000 | ทต.ปรางหมู่ | 1 ม.ค. - 31 พ.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | จัดกิจกกรมให้กับชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมด้านอาชีพ พัฒนาด้าน สุขภาพกาย จิตใจ พาผู้สูงอายุไปดูงานนอกสถานที่ | 244,500 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ /ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30% | 72,940 | สำนักปลัดเทศบาล |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนภัยธรรมชาติและการใช้รถใช้ถนนของราษฎร

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 30,000 | ทต.ปรางหมู่ | 1 มิย. - 31 ส.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซิมการ์ดและโครงข่ายอินเตอร์เน็ตส่งข้อมูลภาพและเสียง สำหรับใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | 5,000 | หมู่ที่ 1-9 ตำบลปรางหมู่ | 1 ม.ค. - 31 มี.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล | 60,000 | ตำบลปรางหมู่ | 29 ธ.ค.68-18 เม.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 21,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 4 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดต่างๆ | 10,000 | หมู่ที่ 1-9 ตำบลปรางหมู่ | 1 พ.ค. - 31 ก.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 5 | วัสดุจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ | 40,000 | หมู่ที่ 1-9 ตำบลปรางหมู่ | 1 พ.ย.68-31 ม.ค.69 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 31,500 | สำนักปลัดเทศบาล |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการเกษตร

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพในพื้นที่ | เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ฯลฯ | 226,500 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ธ.ค.68- 30 มิ.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ | จ่ายค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะตามปริมาณของขยะหรือเที่ยวต่อวัน ให้แก่ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานราชการ | 350,000 | เทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40% | 146,250 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยผู้รับจ้างจะต้องสามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลได้ 100% ของจำนวนผู้ใช้ถังขยะทั้งหมด โดยได้รับค่าจ้าง 20 % ของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เก็บได้ | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 9เทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40% | 19,283 | กองคลัง |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานงบกลาง

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | ค่าชำระเงินกู้ | ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 100077121959 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 | 567,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 พ.ค. - 30 มิ.ย.69 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 566,495.34 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | ค่าชำระดอกบี้ย | ชำระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ปรางหมู่ ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 100077121959 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 อัตราดอกเบี้ย 3.10 บาทต่อปี | 30,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 2,945.78 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เทศบาล)ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน | 211,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 71,269 | สำนักปลัดเทศบาล |

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 11,029,200 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 5,183,500 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 5 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,147,200 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 2,095,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 6 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน | 30,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | 12,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 7 | สำรองจ่าย | เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการส่วนรวม | 400,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 95% | 382,808.50 | สำนักปลัดเทศบาล |

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 8 | เงินค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 45,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1-31 ก.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 9 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปรางหมู่ | 30,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ก.ค.68 – 31 ส.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 10 | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น | เพื่อใช้จ่ายนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 120,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 พ.ย.68 - 31 ก.ค.69 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 120,000 | สำนักปลัดเทศบาล |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) เทศบาลตำบลปรางหมู่ | จัดประชุมประชาคม ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนา | 6,000 | หมู่ที่ 1-9 ตำบลปรางหมู่ | 1 พ.ย.68 – 31 ส.ค.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ | 5,000 | หมู่ที่ 1-9 ตำบลปรางหมู่ | 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | กองคลัง |
| 3 | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 10,000 | อบต.ชัยบุรี/อำเภอเมืองพัทลุง | 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 4 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าจ้างในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) | 15,000 | หมู่ที่ 1 - 9ตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 14,400 | กองคลัง |
| 5 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 130,000 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30% | 26,000 |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มค่า

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ร้อยละความก้าวหน้า | งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ เมื่อสมาชิกสภาพสิ้นสุดลง ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฏหมายกำหนด | 70,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ | 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68 |  | 0% | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมให้ประชาชนในตำบลปรางหมู่ได้เข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ เพื่อแสดงถวายอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 72,000 | กทม. | 1 มกราคม 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 67,440 | สำนักปลัดเทศบาล |